## Slide 1
Signal Nine Sports
产品功能报告
多运动体育数据平台 · 付费内容 · AI 预测 · 会员变现
2026-04-03

## Slide 2
OVERVIEW
产品概览
12
页面 / 路由
3
支持运动
24
API 端点
3
语言支持
4
用户角色
3
会员档位
Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · Prisma 6 · SQLite

## Slide 3
LIVE & DATABASE
实时赛事 · 体育数据库
实时比分板（3 项运动）
足球 /live/football
篮球 /live/basketball
板球 /live/cricket
联赛 / 状态 / 排序筛选
实时比分、球队、赛况
支持 API-Sports 实时数据
Mock 数据降级保障
体育数据库 /database
足球 / 篮球 / 板球三运动切换
积分榜：排名、胜负平、积分
赛程：赛事安排与结果
球队：近期状态、主客场战绩
历史交锋（H2H）
板球专属：球队情报、联赛叙事
动态联赛筛选

## Slide 4
CONTENT & AI
付费内容 · AI 预测
付费分析文章
文章列表 /plans（3 列网格）
文章详情 /plans/[slug]
状态：草稿 / 已发布 / 已归档
热门标记、标签、绩效指标
关联作者团队与赛事
会员解锁 或 单篇购买
市场摘要 + 完整分析
AI 预测 /ai-predictions
模型命中率：62.8%
平均预期边际：+4.8%
可解释因子展示
预测卡片：市场类型、选项
置信度徽章
解释文本 + 因子标签
结果追踪：pending / won / lost

## Slide 5
MEMBERSHIP & PAYMENT
会员体系 · 支付变现
会员中心 /member
用户资料（角色、会员状态）
月度 / 季度 / 年度三档套餐
订单历史（会员 + 内容订单）
已解锁内容列表
支付结果通知
订单状态：pending → paid / refunded
支付参考号追踪
支付能力
Mock 支付流程（成功/失败/取消）
POST /api/member/purchase
POST /api/content/purchase
管理员退款处理
订单 CSV 导出（含高级筛选）
失败原因元数据记录
真实支付网关（待接入）

## Slide 6
ADMIN CONSOLE
管理后台
概览
4 个核心指标卡（赛事 / 文章 / 作者 / 预测）
赛事
数据同步触发、实时赛事列表（含洞察）
内容
作者管理、文章管理（发布/归档/热门）、内容初始化
用户
用户列表、订单管理、退款、CSV 导出、分页、高级筛选
AI 导入
批量导入 AI 预测（标题 + 备注）

## Slide 7
AUTH & I18N
认证权限 · 国际化
认证与角色体系
Cookie 会话（30 天有效期）
无密码登录（MVP 阶段）
visitor — 浏览公开内容
member — 会员中心 + 付费内容
operator — 内容管理
admin — 全部权限 + 用户管理
5 个细粒度权限控制点
国际化（i18n）
英语（en）
简体中文（zh-CN）
繁体中文（zh-TW）
UI 文案、页面文案全覆盖
角色标签、赛事状态本地化
日期 / 价格格式化
Query 参数 → Cookie → 默认值

## Slide 8
PRICING
项目报价梳理（新台幣）
一、人力配置
总投入：3–4 人
2 名 AI 工程师
1 名後端工程师
1 名全站工程师
二、成本預估
算力费用：84,000–126,000 元
报价已包含人工成本
不包含每月数据相关成本
三、工期安排（总计 2 週）
第一週
前 3 天：完成产品辞形
後 3 天：接数据
第二週
部署与营运操作
甲方派人验收与接手营运
加班推进

## Slide 9
STATUS
功能完成度总览
已完成
足球 / 篮球 / 板球实时比分板
板球深度情报（情报/叙事/概览）
付费内容（文章计划）
会员订阅体系（3 档）
AI 预测展示
管理后台（内容+用户+订单）
Mock 支付流程
多语言支持（EN/ZH-CN/ZH-TW）
基于角色的访问控制
体育数据库（积分榜/赛程/球队/H2H）
订单 CSV 导出 & 退款管理
响应式深色 UI
待实现
真实支付网关接入
自动数据同步调度
邮件通知
用户分析仪表盘

## Slide 10
PRICING
项目报价 - 服务范围 & 总报价
四、服务范围
负责开发
负责数据对接
负责部署
不负责後续营运
五、总报价
新台幣
420,000 元整
包含：人工成本 + 算力费用
不含：後续营运 + 月度数据成本

## Slide 11
Signal Nine Sports
项目报价：新台幣 420,000 元
工期：2 週（加班推进）
人力：3–4 人（AI 工程师 + 後端 + 全站）
感谢您的关注